СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПЛЯСОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22.05.2023 г.       № 62

с. Плясоватка

Об утверждении плана мероприятий по ремонту

автомобильных   дорог    местного    значения

Плясоватского     сельского     поселения

Верхнехавского      муниципального     района

Воронежской     области   на    2023-2027 годы

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава Плясоватского сельского поселения  Совет народных депутатов Плясоватского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить план ремонта автомобильных дорог местного значения  в Плясоватском  сельском поселении Верхнехавского муниципального района Воронежской области изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2.  Настоящее решение подлежит обнародованию.

3   Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Плясоватского

сельского поселения                                                    Г.А.Колесова

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Плясоватского сельского поселения

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области от 22.05.2023 года № 62

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЯСОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятилетний план работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № п\п | Наименование муниципального района | Наименование автомобильной дороги (улица и поселение) | Участок планируемого ремонта ( км… км…) | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Верхнехавский | ул. Высотная, с. Плясоватка | км 0+300 – км 0+996 | 1817,3(с) |  |  |  |  |
|  |  | ул. Заречная, с. Плясоватка | км 0+300 – км 0+940 |  | 1754,6(с) |  |  |  |
|  |  | ул. Беляева, с.Архангельское | км 0+300 – км 0+770 |  |  | 1353,0(с) |  |  |
|  |  | ул.Забугоровка, с.Архангельское | км 0+000 – км 0+570 |  |  |  | 1723,0(с) |  |
|  |  | ул. Ленина , с.Архангельское | км 0+300 – км 0+810 |  |  |  |  | 1619,0(с) |

Итого     8266,9

Глава администрации Плясоватского

сельского поселения                                                                           Г. А. Колесова